SE2019春-G24-项目计划书

组长：林德坤

组员：梅肖玥

李鹏磊

### 目录

1. 项目背景

二、主要任务

三、工作量评估

四、项目计划

五、项目交付件

六、需求变更管理

七、参考资料

### 一．项目背景

《怪物猎人：世界》是由CAPCOM制作发行的一款动作冒险游戏，曾荣获了2018年TGA年度最佳角色扮演游戏奖。游戏最多支持16人联机集会所，4人联机狩猎。在这款游戏中，有着数十种不同的魔物，要使玩家们能够熟练讨伐魔物，需要十分的了解每个怪物的弱点并且搭配出安全且高效的装备，就需要一款简单的小助手来帮助他们完成这些。

而目前市面上的各种助手，都多多少少有平台冷门，使用不方便，网络延迟大，资料不详细，花钱也得不到很好的体验的缺点。所以我们g24小组决定，我们的目标就是做一个pc端的软件来克服这些缺点，方便这些需求量很大的游戏玩家们。

我们这个项目的完成指标参数是达到我们所需要的所有功能。，预计需要3个月。

用户需求分析

根据我们的调查显示，大部分的游戏玩家对这样一款软件有着很大的需求，但是对于市面上已有的产品褒贬不一（觉得不够方便或者在部分地方有不足之处）。并且对于自己游玩时的网络状况并没有感到很好。

对于软件的需求，大部分希望有配装器功能并且可以根据装备技能进行查询。对于公告栏，他们更多的希望能将信息分类并且可以查询。

### 二．主要任务

###### 所具备的功能

我们要制作一个软件，要能够达到以下三个功能：

**1 基础的怪物弱点查找功能，在此之下添加针对不同怪物的推荐武器以及配装。**

**2 方便快捷的配装器**

**3 招募版，为玩家们临时招募团体讨伐难度极高的怪物提供便利**

**4 通告栏 及时更新官方的活动内容。**

**5 根据游戏内容及时更新怪物数据，并提供上述所需功能。**

可行性分析

**技术：**

**对于我们这款软件需要大量的数据整合及分析，所以用来达成的主要工具是java和mysql来完成数据库的目的。软件的质量和效率决定于对这两种语言的使用**

**经济：**

**开发软件的成本主要是服务器的租用，电费和一定的时间（人力成本忽略不计），因此开发成本也不会很昂贵。**

组员分工

**组长：林德坤**

|  |
| --- |
| 收集资料 |
| 客户端开发（主界面搭建 常量类开发 查找怪物弱点功能 配装器功能（按条件查询；加载查询条件、切换至结果页面、显示查询结果） |
| 维护 |

|  |
| --- |
| **李鹏磊：**  数据库设计（表及属性，E-R图） |
| 客户端开发（招募版模块（单击监听、发布信息、查看回复等功能的开发）通告栏模块（添加公告信息及发布信息功能）\*启动界面功能 \*浏览器调用 \*滚动加载功能 \*自定义字体）） |
| 个人功能模块（界面 个人资料（查看 修改） 登录模块 注册 \*注销）  **梅肖玥：** |
| 需求分析、可行性分析 |
| 框架搭建、详细设计 |
| 服务器开发（常量类 服务线程 DBUtils类 图片处理 其他） |
| 管理端开发（用户登录 主管理界面 信息管理（增删改）账号管理...） |
| 测试  项目预算   |  |  | | --- | --- | | **项目** | **经费** | | 服务器租用（阿里云学生轻量服务器） | 114元/年 | | 人力费用 | **0元/人** | | 电费 | 个人承担 忽略不计 | | 团队建设 | AA 忽略不计 | |  |  | |  |  | |

### 三．工作量评估

总工作量


180人/天


###### 工作量分解

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务总览 | 具体描述 | 需求分析 | 数据 | 开发 | 测试 | 合计（人/天） |
| 收集资料 | 怪物资料、武器资料、装备资料、活动讯息 | 0.2 | 1 |  | |  | | --- | |  | | |  | | --- | | 1.2 | |
| 怪物弱点查找 | 在此基础上增添针对不同怪物的推荐武器装备 | 0.4 |  |  | 0.6 | 3 |
| 配装器 | 按条件查询功能；加载查询条件、切换至结果页面、显示查询结果 | 0.4 |  | 2 | 0.6 | 3 |
| 招募版功能 | 包括单击监听、发布信息、查看回复等功能的开发 | 0.6 |  | 3 | 0.9 | |  | | --- | | 4.5 | |
| 通告栏功能 | 添加公告信息及发布信息功能 | 0.4 |  | 2 | |  | | --- | | 0.6 | | 3 |
| 用户登录功能 | 包括登录界面的搭建以及相关功能的实现 | 0.2 |  | 1 | 0.3 | |  | | --- | | 1.5 | |
| 界面功能 | 各级页面布局、UI设计 | 0.4 |  | 2 | 0.6 | 3 |
| 信息管理功能 | 呈现、增加、删除、修改信息 | 0.3 |  | 2 | 0.4 | 2 |


### 四、项目计划

进度计划





流程计划



### 五、项目交付件

|  |  |
| --- | --- |
| 交付件 | 负责人 |
| 收集资料 | 林德坤 |
| 怪物弱点查找 | 林德坤 |
| 配装器 | 林德坤 |
| 招募版功能 | 梅肖玥 |
| 通告栏功能 | 李鹏磊 |
| 用户登录功能 | 李鹏磊 |
| 界面功能 | 李鹏磊 |
| 信息管理功能 | 梅肖玥 |
|  |  |

### 六、需求变更管理

开发过程中，对于新的需求，双方需参照《软件设计说明书》来判定，如果属于说明书里面没有的新出现的功能要求，则属于需求变更。

系统交付后，对于新出现的功能或已有功能的改变，也属于需求变更的范畴。

双方共同评估其对项目范围、设计、交付时间、质量和成本等方面的影响，并根据影响的大小来确定是否实施。

### 七、参考资料

**软件工程导论（第6版）（**张海藩、牟永敏 编著 2013年8月，清华大学出版社 ISBN：978-7-302-33098-1**）**

**灰机wiki（**<https://mhw.huijiwiki.com/wiki/>**）**

**我們一起狩獵吧! | MHW 魔物獵人中文攻略 wiki（**<https://www.mhchinese.wiki/>**）**

**App《mhw伙伴》（**https://weibo.com/mhwo**）**

**如何打造一份it项目计划书(作者：biubiuli** 来源：CSDN 原文：https://blog.csdn.net/biubiuli/article/details/79376287 )

**市场调查报告（https://downdoc.wjx.cn/statdown/36329795/%E5%85%B3%E4%BA%8EMHW%E5%8A%A9%E6%89%8B%E7%B1%BB%E8%BD%AF%E4%BB%B6%E7%9A%84%E7%94%A8%E6%88%B7%E8%B0%83%E6%9F%A5\_36329795.docx?Expires=1553282408&OSSAccessKeyId=LTAIkYiHONyE2mHz&Signature=%2Fs5sBvHMaPzvOjMjCzKdl%2FfuXUE%3D&from=singlemessage&isappinstalled=0）**