## Slide 1
G24小组项目计划书
小组组员：林德坤（组长）
梅肖玥
李鹏磊
延迟符

## Slide 2
目录
CONTENTS
Part 01 /项目背景
Part 02 /主要任务
Part 03 /工作量评估
Part 04 /项目计划
Part 05 /项目交付件
延迟符
Part 06 /需求变更管理
Part 07 /参考资料

## Slide 3
01
项目背景
延迟符

## Slide 4
项目背景
《怪物猎人：世界》是由CAPCOM制作发行的一款动作冒险游戏，曾荣获了2018年TGA年度最佳角色扮演游戏奖。游戏最多支持16人联机集会所，4人联机狩猎。在这款游戏中，有着数十种不同的魔物，要使玩家们能够熟练讨伐魔物，需要十分的了解每个怪物的弱点并且搭配出安全且高效的装备，就需要一款简单的小助手来帮助他们完成这些。
而目前市面上的各种助手，都多多少少有平台冷门，使用不方便，网络延迟大，资料不详细，花钱也得不到很好的体验的缺点。所以我们g24小组决定，我们的目标就是做一个pc端的软件来克服这些缺点，方便这些需求量很大的游戏玩家们。
我们这个项目的完成指标参数是达到我们所需要的所有功能。，预计需要3个月。
延迟符

## Slide 5: 用户需求分析
根据我们的调查显示，大部分的游戏玩家对这样一款软件有着很大的需求，但是对于市面上已有的产品褒贬不一（觉得不够方便或者在部分地方有不足之处）。并且对于自己游玩时的网络状况并没有感到很好。
对于软件的需求，大部分希望有配装器功能并且可以根据装备技能进行查询。对于公告栏，他们更多的希望能将信息分类并且可以查询。

## Slide 6
02
主要任务
延迟符

## Slide 7
项目功能
延迟符
1 基础的怪物弱点查找功能，在此之下添加针对不同怪物的推荐武器以及配装
2 方便快捷的配装器
3 招募版，为玩家们临时招募团体讨伐难度极高的怪物提供便利
4 通告栏 及时更新官方的活动内容。

## Slide 8: 可行性分析
技术：
对于我们这款软件需要大量的数据整合及分析，所以用来达成的主要工具是java和mysql来完成数据库的目的。软件的质量和效率决定于对这两种语言的使用
经济：
开发软件的成本主要是服务器的租用，电费和一定的时间（人力成本忽略不计），因此开发成本也不会很昂贵。

## Slide 9: 预算
项目 | 经费
服务器租用（阿里云学生轻量服务器） | 114元/年
人力费用 | 0元/人
电费 | 个人承担 忽略不计
团队建设 | AA 忽略不计

## Slide 10
小组分工
组长：林德坤
项目的提出，ppt的制作。
参考资料查找。
01
02
03
梅肖玥
所需要文本的编写以及润色。
李鹏磊
进行软件的需求分析
功能的提出及分析。
延迟符

## Slide 11
单击此处添加标题
03
工作量评估
延迟符

## Slide 12: 工作量评估
预计工作量
180人/天（三人预计60天完成）
工作量分解见右图→

## Slide 13
单击此处添加标题
04
项目计划
延迟符

## Slide 14: WBS模型

## Slide 15
项目计划
延迟符
进度计划

## Slide 16
项目计划
延迟符
流程计划

## Slide 17
单击此处添加标题
05
项目交付件
延迟符

## Slide 18
项目交付件
延迟符
交付件 | 负责人
收集资料 | 林德坤
怪物弱点查找 | 林德坤
配装器 | 林德坤
招募版功能 | 梅肖玥
通告栏功能 | 李鹏磊
用户登录功能 | 李鹏磊
界面功能 | 李鹏磊
信息管理功能 | 梅肖玥

## Slide 19
单击此处添加标题
06
参考资料
延迟符

## Slide 20
参考资料
延迟符
软件工程导论（第6版）（张海藩、牟永敏 编著 2013年8月，清华大学出版社 ISBN：978-7-302-33098-1）
灰机wiki（https://mhw.huijiwiki.com/wiki/）
我們一起狩獵吧! | MHW 魔物獵人中文攻略 wiki（https://www.mhchinese.wiki/）
App《mhw伙伴》（https://weibo.com/mhwo）
如何打造一份it项目计划书(作者：biubiuli 来源：CSDN 原文：https://blog.csdn.net/biubiuli/article/details/79376287 )
关于MHW助手类软件的调查（https://www.wjx.cn/m/36329795.aspx）

## Slide 21: 本次小组分工
林德坤：ppt以及计划书的编写，召集组员，项目背景的编写，主要功能的提出及分解，用户调查的收集。 8/10分
李鹏磊：用户需求分析和可行性分析，流程图的绘制。 7/10分
梅肖玥：甘特图以及wbs模型的绘制，用户调查的问卷设计，催促工作的推进。 9.5/10分

## Slide 22
THANKS
延迟符
PPT模板下载：www.1ppt.com/moban/ 行业PPT模板：www.1ppt.com/hangye/
节日PPT模板：www.1ppt.com/jieri/ PPT素材下载：www.1ppt.com/sucai/
PPT背景图片：www.1ppt.com/beijing/ PPT图表下载：www.1ppt.com/tubiao/
优秀PPT下载：www.1ppt.com/xiazai/ PPT教程： www.1ppt.com/powerpoint/
Word教程： www.1ppt.com/word/ Excel教程：www.1ppt.com/excel/
资料下载：www.1ppt.com/ziliao/ PPT课件下载：www.1ppt.com/kejian/
范文下载：www.1ppt.com/fanwen/ 试卷下载：www.1ppt.com/shiti/
教案下载：www.1ppt.com/jiaoan/ PPT论坛：www.1ppt.cn